CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF, Механизъм за свързване на Европа - МСЕ). Мотиви и аргументи против и за кандидатстване за финансиране на проекта за модернизация на жп

линията Видин – Медковец.

| Мотиви (цитати) ПРОТИВ кандидатстване за финансиране на проекта за модернизация на жп линията Видин – Медковец | Доводи и аргументи ЗА модернизация на жп линията Видин - Медковец кандидатстване за финансиране на проекта за модернизация на жп линията Видин – Медковец |
| --- | --- |
| 1. „Нямало достатъчно финансови средства за изпълнението на проекта за модернизация на жп линията Видин - Медковец.” | 1. По принцип парите все не достигат. Необходим е правилен и прозрачен избор едновременно на конкурентоспособни проекти и на финансови източници/механизми за управление на ОП „Транспорт”, Механизъм за свързване на Европа, ОП „Региони в растеж”, ОП „Околна среда” и др. Минималният гарантиран за България бюджет за кохезионните средства по МСЕ е 406 млн. евро. Съществуват възможности за привличане на допълнителни средства извън минимално гарантираните, особено ако се кандидатства с конкурентоспособен проект, какъвто е модернизацията на жп линията Видин – Медковец. Ефективно управление на инвестициите означава не само правилен избор на проекти и финансови механизми, а и правилно определяне на (под)участъци и (под)фази: например Видин – Видбол – Дъбова махала – Медковец. |
| 2. „Еврокомисията не би одобрила проекта.” | 2. От всички потенциални проектни предложения това за модернизация за жп линията Видин – Медковец е с без съмнение най-високия шанс да бъде одобрен. Това е видно от всички приложени изказвания. |
| 3. „Румъния не правила нищо по участъка Крайова - Калафат.” | 3. Румъния има одобрено по МСЕ проучване за актуализация на идеен проект за участъка Крайова – Калафат и проектиране на избран вариант за работен проект, което ще бъде готово през м. декември т.г. Жп линията Крайова – Голенци – Калафат се нуждае от подновяване, което би повишило скоростите едва до 80-100 км/ч. Тъй като трасето е подходящо за извършване на модернизация за много по-високи скорости (160 - 250 км/ч), е логично да се очаква румънската страна да предпочете модернизация на линията (включително електрификация, ERTMS и т.н.) вместо само подновяване на горното строене и „чиста” електрификация. |
| 4. Жп линиите Калотина – София – Пловдив – Бургас/Свиленград имали достатъчен трафик, а участъкът Видин – София – Кулата – недостатъчен. | 4. Перспективите за нарастване на международния и вътрешен пътнически и товарен трафик по коридора Видин – София – Кулата (Гюешево)/Свиленград са значително по-добри в сравнение с Калотина – София – Пловдив – Бургас/Свиленград. |
| 5. „Планирало се България да се мултиплицира направеното по ОП „Траспорт” и да се довърши жп направлението Калотина – София – Пловдив – Бургас до 2023 г.” | 5. Максималният мултиплициращ ефект се получава именно при „кръстосването” (пресичането) на два коридора: - Видин/Русе/Варна – София – Кулата/Гюешево и - Калотина – София – Бургас/Свиленград. Желанието за „довършване” само на едното направление (Калотина – София – Бургас) без даже да се започва другото (Видин – София – Кулата поне с най-критичния участък Видин - Медковец) няма да доведе до очаквания мултиплициращ ефект. Не само защото не се работи паралелно за модернизирането на двата пресичащи се коридора, а и защото проектите за модернизация на жп линиите София - Пловдив – Бургас няма да доведат до чувствително нарастване на скоростите и конкурентоспособността на железопътните услуги. |